招标公告

因公司发展需要，受远东电池江苏有限公司委托就远东电池江苏原料立体库建设项目进行公开招标，现诚邀符合公司条件的企业前来投标。
    一、项目概况
    1、项目名称：远东电池江苏原料立体库建设项目；

2、项目地点：远东电池江苏原料立体仓建设项目位于宜兴市高塍镇远东电池江苏一期厂区内。

3、项目规模：原材料立体仓建筑面积为9376.85平方米，建筑主体已经完成，剩余防火隔墙、卫生间修复改造；钢楼梯不锈钢栏杆安装、电气主干线（含电箱电柜），已安装完成的照明灯具需通电测试检查，对查出的问题进行修复；已施工完成的消防喷淋、消火栓管道需检查测试，并对检测出的问题进行修复满足并通过验收要求；消防自控系统、应急照明系统、防排烟、防火卷帘等按图纸完善施工。投标单位需实地踏勘现场，对现场已经施工完成及需继续施工的内容详细了解清楚。

4、工期要求：60日历天

二、投标企业资格要求

1、企业成立3年以上，具有独立法人资格、持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力、具有独立订立合同的能力；

2、资质及业绩要求：建筑工程施工总承包二级资质，有专业消防三级及以上资质。

3、本次招标不接受联合体投标；

4、有下列情形之一的，不得参与投标：

4.1、与招标人存在利害关系可能影响公正性的单位；

4.2、在本公告发布之日前一年内，存在因发生拖欠工人工资和其它违法、违约行为被投诉等不良行为被本市市级相关行政部门通报的情况；

4.3、处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

4.4、近5年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

4.5、正被人民法院列为失信被执行人的；

4.6、因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4.7、同一集团系控股的子公司、孙公司或关联法人主体的公司或实控人，不得同时参与投标。

三、项目管理人员要求

项目经理：具有国家二级注册建造师执业资格，取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，提供在公司不低于6个月社保证明。

技术负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上职称，提供在公司不低于6个月社保证明。

四、招标文件获取条件、时间及截标日

1、招标文件获取时须提供以下原件或复印件（加盖公章）：营业执照副本、资质证书副本、授权委托书、相关业绩合同、管理人员证书等，只有经资格审查合格后才能获取招标文件；

2、报名截止日期：2025年9月29日16:00；

3、招标文件领取时间：2025年9月30日16:00；

4、投标截止时间：2025年10月15日14:00。

招标部门：远东控股集团集采中心

地址：江苏省宜兴市高塍镇健康路98号

联  系  人  1：盛小磊；电话：18861775180

联  系  人  2：蒋泽元；电话：18861779699

监审服务部电话：18861779155  联系人：邱云兰

远东招标邮箱：yuandongzhaobiao@600869.com

远东控股集团有限公司

2025年9月23日

附件1

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                      的法定代表人，现授权委托             为我公司法定代表人授权委托代理人，负责领取       工程的招标文件及投标相关事宜。

代理人无权转委托，特此委托。

附法定代表人及代理人身份证

附社保缴纳证明

代理人：（签字）      性别 ：      年龄：

手机号码：                  固定电话：

身份证号码：          职务：               _

单位名称：                                （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

公司董事长姓名：         联系方式：

公司总经理姓名：         联系方式：

授权委托日期：      年       月      日